# Plani pas miratimit: 26 tetor – 1 nëntor 2026

Faza e planit të seminarit: After approval. Rezultati i pritur: projekti i propozimit dhe skica e metodës (RQ, baseline, metrika, testbed, plan implementimi). Afati i brendshëm: e diel, 1 nëntor 2026. Afatin zyrtar e cakton profesoresha. Ekipi: Bleron Baftiu, Donart Ajvazi, Edison Ndou.

## 1. Çfarë duhet të dalë deri të dielën

- docs/proposal.md i plotë (11 seksione, sipas "Minimum proposal content" të planit të seminarit): problemi, gap-i, RQ, implementimi, baseline, testbed, metrikat, kufizimet dhe siguria.

- Kodi i ndërtuar dhe i provuar: tre imazhet ndërtohen dhe kalojnë testin funksional.

- Mjedisi i matjes i vendosur (një host i vetëm) dhe i regjistruar në results/environment.md.

- Historik commit-esh nga të tre anëtarët në GitHub, me Pull Requests të rishikuara.

- Etiketa Git v0.1-proposal në fund të javës.

Piloti dhe matjet kryesore janë faza e ardhshme (Middle of semester). Këtë javë bëhet vetëm përgatitja, ndërtimi dhe një provë e shkurtër.

## 2. Mjedisi kur askush nuk ka Linux

Nuk keni nevojë për Linux natyv. Docker lejon të punoni nga Windows ose macOS, por ka një rregull të rëndësishëm: matjet kryesore bëhen në një host të vetëm.

| Çfarë | Ku mund të bëhet | Pse |
| --- | --- | --- |
| Zhvillimi, build, testi funksional, shkrimi i dokumenteve | Çdo kompjuter me Docker (Docker Desktop ose WSL2) | Rezultati është PASS/FAIL, nuk varet nga host-i |
| Skanimi Syft/Trivy | Çdo kompjuter, por numrat përfundimtarë nga një host dhe një ditë | Databaza e Trivy përditësohet çdo ditë; duhet një snapshot i ngrirë |
| Nisja, ngarkesa, CPU/RAM (pilot dhe matje kryesore) | Vetëm host-i zyrtar i matjes | Docker Desktop dhe WSL2 shtojnë një VM dhe zhurmë; mos përziani numra nga kompjutera të ndryshëm |

Host-i zyrtar i matjes: zgjidhni një nga këto të hënën:

- A (rekomanduar nëse dikush ka Windows të fortë): një laptop/PC Windows me WSL2 dhe Docker Engine brenda WSL2 (jo Docker Desktop), të ndjekur docs/RUNBOOK.md. Duhet të ketë të paktën 4 CPU dhe 16 GB RAM, dhe të jetë i lirë gjatë matjeve.

- B (më i pastri): një VM Linux në cloud me vCPU të dedikuar (2–4 vCPU, 4–8 GB RAM), të cilën e ndani të tre me SSH. Kushton disa euro për disa orë dhe e fshini pas matjeve.

- Kujdes: nëse dikush ka Mac me Apple Silicon, imazhet dalin arm64 dhe rezultatet nuk krahasohen me x86_64. Mos e përdorni si host matjeje.

Çdokush tjetër përdor kompjuterin e vet për zhvillim dhe teste funksionale; kjo është e lejuar dhe e mjaftueshme.

## 3. Ndarja e punës

Ndarja është propozim, ndryshojeni sipas aftësive. Secili ka një fushë dhe një rishikues.

| Roli | Përgjegjësia | Skedarët kryesorë | Rishikuesi |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Infrastruktura dhe matja | Repo, host-i i matjes, setup/preflight, build, skriptet e nisjes dhe ngarkesës | docker/, scripts/setup.sh, preflight.sh, build.sh, startup.sh, load.sh | B |
| B: Siguria | Syft/Trivy, rregulli i deduplikimit, analiza e komponentëve dhe dobësive, seksioni i metrikave të sigurisë | scripts/scan.sh, analyze_scan.py, inspect_images.sh, pjesa e sigurisë te propozimi | C |
| C: Operueshmëria | Aplikacioni dhe testet, skenarët e diagnostikimit, protokolli me dy persona, seksioni RQ2 | app/, scripts/fault.sh, diagnosis_log_template.csv, pjesa e diagnostikimit te propozimi | A |

Propozim për emrat: Bleron = A, Donart = B, Edison = C. Ndryshojeni nëse dikush e ka kompjuterin më të përshtatshëm.

## 4. Plani ditë pas dite

Rregull ditor: secili bën të paktën një commit çdo ditë pune, në degën e vet, dhe e hap Pull Request kur fusha është gati. Shih seksionin 5.

| Dita | A: Infrastruktura | B: Siguria | C: Operueshmëria |
| --- | --- | --- | --- |
| E hënë 26.10 | Krijon repo-n në GitHub, shton B dhe C, bën push-in e parë. Vendos host-in e matjes (A ose B). docs(proposal): skeleti | Klonon repo-n, instalon Docker (Desktop ose WSL2), kontrollon docker run hello-world. Lexon scan.sh | Klonon repo-n, instalon Docker, ekzekuton node app/test.js lokalisht. Lexon app/server.js |
| E martë 27.10 | scripts/setup.sh dhe preflight.sh në host-in e matjes. Rregullon gabimet e build.sh (tag-et e imazheve) | Ekzekuton build.sh dhe functional.sh lokalisht. Kontrollon që tre imazhet kalojnë PASS | Ekzekuton functional.sh dhe fault.sh për tre skenarët, kontrollon që defekti shfaqet si pritet |
| E mërkurë 28.10 | Shkruan seksionet 6, 8 dhe 11 të propozimit (testbed, procedura, kalendari) | Instalon Syft/Trivy, ekzekuton scan.sh një herë, kontrollon security_summary.csv. Shkruan seksionet 7 (metrikat e sigurisë) dhe 9 (kufizimet) | Shkruan seksionet 3, 4 dhe 5 (RQ, implementimi, baseline). Provon protokollin e diagnostikimit me kolegun |
| E enjte 29.10 | Pull Request për seksionet e veta. Rishikon PR-në e C. Ekzekuton preflight.sh në host-in zyrtar | Pull Request për seksionet e veta. Rishikon PR-në e A | Pull Request për seksionet e veta. Rishikon PR-në e B |
| E premte 30.10 | Merge i të gjitha PR-ve. Plotëson seksionin 10 (parametrat që konfirmohen në pilot). Regjistron environment.md | Rishikon propozimin e plotë për saktësi të pretendimeve dhe referenca | Rishikon propozimin e plotë për qartësi dhe përputhje me planin e seminarit |
| E shtunë 31.10 | Pastron README, CONTRIBUTIONS.md (pjesa e vet) | Plotëson pjesën e vet te CONTRIBUTIONS.md. Kontrollon referencat | Plotëson pjesën e vet te CONTRIBUTIONS.md. Kontrollon që asgjë nuk ka tregues të rremë |
| E diel 01.11 | Takim 45 min: kalojnë së bashku propozimin, vendosin çfarë i dërgohet profesoreshës. Etiketa v0.1-proposal. Përgatit pilotin për javën tjetër |  |  |

Takime: një takim 30 minuta të hënën (ndarja e punës dhe host-i) dhe një takim 45 minuta të dielën (rishikimi përfundimtar). Të tjerat me mesazhe.

## 5. Rregullat e commit-eve (sistematike)

- Asnjë commit direkt te main. Çdo punë bëhet në degën e vet: bleron/setup-docker, donart/security-scan, edison/diagnostics.

- Commit i vogël, një ndryshim logjik. Në fund të ditës commit-i duhet të ekzistojë, edhe nëse puna është e pjesshme.

- Mesazhi: tipi(fusha): çfarë u bë, në foljen e shkurtër, p.sh. docs(proposal): add research questions, fix(docker): use existing node tag, feat(scripts): add startup loop, data(results): add scan summary.

- Pull Request për çdo degë, me një rishikues. Pas rishikimit, merge te main.

- Para push-it: git pull --rebase origin main.

- Asnjëherë mos bëni commit tokena, fjalëkalime ose të dhëna personale.

- Rregullat e plota dhe komandat janë te docs/GIT_WORKFLOW.md. Shabllon për PR: .github/pull_request_template.md.

Kjo siguron që historiku i Git tregon qartë kush bëri çfarë, dhe plotëson CONTRIBUTIONS.md.

## 6. Kriteret "gati" për të dielën

- ☐ docs/proposal.md i plotë, pa vende bosh, i rishikuar nga të tre.

- ☐ Të tre imazhet ndërtohen dhe results/functional.csv ka PASS për to.

- ☐ results/environment.md regjistruar në host-in zyrtar.

- ☐ Çdo anëtar ka commit-e dhe të paktën një PR të bashkuar.

- ☐ main është i pastër dhe README-ja është e përditësuar.

- ☐ Etiketa v0.1-proposal është vendosur.

## 7. Rreziqet kryesore

| Rreziku | Si ta shmangni |
| --- | --- |
| Tag-u i imazhit nuk ekziston (node:22.22.0-...) | Provoni build.sh të martën; nëse dështon, ndryshoni NODE_VERSION te scripts/common.sh |
| Host i matjes i shpërndarë ose i zënë | Vendoseni të hënën; nëse s'ka asnjë të përshtatshëm, merrni VM cloud |
| Dy persona ndryshojnë të njëjtin skedar | Çdo person ka skedarët e vet (tabela e seksionit 3), PR të vegjël |
| Rezultate të përziera nga kompjutera të ndryshëm | Matjet vetëm te host-i zyrtar; të tjerët bëjnë vetëm teste funksionale |
| Pretendime të pakonfirmuara te propozimi | Rishikimi i premte; çdo pretendim lidhet me burim ose hiqet |