# Udhëzues për fazat 2–10

Projekti: Security and Operability Trade-offs in Minimal Container Images: A Controlled Comparison of Debian Slim, Alpine and Distroless

Ky udhëzues vazhdon pas Fazës 1 (literatura dhe metoda). Çdo fazë ka: qëllimin, çfarë bëni, çfarë dorëzoni/ruani dhe kriterin "gati". Pjesa e kodit e fazave 2–5 gjendet tashmë në këtë repo.

Rregull nga plani i seminarit: raporto të gjitha rezultatet, edhe ato që nuk përputhen me pritjen; mos e paraqit prototipin si "zgjidhje të vlerësuar" pa matje; deklaro përdorimin e mjeteve AI; testo vetëm në mjedis të autorizuar (këtu: container lokalë, të dhëna sintetike).

## Faza 2 — Përgatitja e mjedisit

Qëllimi: një mjedis i vetëm, i fiksuar, ku do të ekzekutohen të gjitha matjet.

Çfarë bëni

- Zgjidhni një host për të gjitha matjet (laptop i një anëtari ose VM Linux). Preferohet Linux x86_64; nëse është Windows/macOS, përdorni një VM Linux ose WSL2 dhe shënojeni (Docker Desktop shton një VM që ndikon në kohën e nisjes).

- Instaloni: Docker Engine, Node.js në host (për app/test.js), autocannon@8.0.0 (npm i -g autocannon@8.0.0), Syft, Trivy, Python 3.

- Mbyllni aplikacionet e tjera gjatë matjeve; lidheni laptopin në rrymë; çaktivizoni gjumin/modalitetin e kursimit të energjisë.

- Regjistroni mjedisin (një fajll results/environment.md): OS + kernel (uname -a), CPU/RAM (lscpu, free -h), versioni i Docker (docker version), Syft, Trivy, autocannon, data e matjes.

- Fiksoni kufijtë: CPUS=1, MEMORY=256m (te scripts/common.sh). Mos i ndryshoni pas pilotit.

- Shkarkoni imazhet paraprakisht (docker pull) që nisja të mos përfshijë shkarkimin.

Ruani: results/environment.md. Gati kur: docker run hello-world, syft version, trivy version, autocannon --version punojnë.

Rrezik që duhet dokumentuar: matjet në laptop kanë zhurmë (termike, procese në sfond) — prandaj përsëritjet, renditja e rastësishme dhe mediana + IQR.

## Faza 3 — Aplikacioni dhe imazhet

Qëllimi: i njëjti aplikacion në tri imazhe funksionale.

Çfarë është gati në repo

- app/server.js (Express 4.21.2, lockfile i përfshirë), endpoint-et: /healthz, /data, /compute, /file, /upstream.

- stub/stub.js — shërbimi lokal testues.

- docker/Dockerfile.debian|alpine|distroless (+ distroless-debug vetëm për diagnostikim).

- app/test.js — i njëjti test funksional për të gjitha.

Çfarë bëni

- scripts/build.sh → ndërton imazhet dhe shkruan results/build_info.csv (ID, madhësia, versioni real i Node.js).

- scripts/functional.sh → duhet të japë PASS për të tria (dhe për debug).

- Versioni i Node.js: Debian/Alpine përdorin 22.22.0 (argumenti NODE_VERSION); Distroless e merr versionin nga tag-u nodejs22-debian12. Nëse dalin versione të ndryshme, shënojeni (e kërkon vetë metoda: "synohet i njëjti version"). Opsion: ndërroni të tria në një version që e kanë të përbashkët pas shikimit të build_info.csv.

- Ekzekutimi si non-root është i vendosur (USER node / nonroot). Verifikoni: docker run --rm --entrypoint id bench-debian (Distroless s'ka id — përdorni docker inspect --format '{{.Config.User}}').

- Alpine/musl: aplikacioni është JavaScript i pastër (Express), prandaj s'ka ndërtim native; shënojeni si kufizim: rezultati nuk përgjithësohet për varësi native (p.sh. bcrypt, sharp).

Gati kur: results/functional.csv ka PASS për 3 variantet.

## Faza 4 — Automatizimi

Qëllimi: gjithçka të ekzekutohet me skripte, pa matje me dorë.

| Skripti | Çfarë mat | Dalja |
| --- | --- | --- |
| scripts/build.sh | madhësia, ID e imazhit | build_info.csv |
| scripts/inspect_images.sh | mjetet e pranishme (sh, apt, apk, curl, …) | tools_present.csv |
| scripts/scan.sh | SBOM (Syft) + dobësi (Trivy, DB e ngrirë) | sbom/, trivy/, security_summary.csv |
| scripts/startup.sh | ms nga docker run deri te /healthz 200 | startup.csv |
| scripts/load.sh | rps, latenca (autocannon), CPU/RAM (docker stats) | load/ |
| scripts/fault.sh | injekton defektin për diagnostikim | — |
| scripts/analyze_perf.py | mediana, Q1/Q3, min/max | perf_summary.csv |
| scripts/run_all.sh pilot¦main | të gjitha së bashku | results/pilot, results/main |

Vendime metodologjike të kodifikuara

- Renditja e varianteve rastësohet në çdo raund (shuf).

- Kontejneri nis në benchnet me kufij CPU/RAM; stub-i është i njëjtë për të gjithë.

- Dobësitë deduplikohen me çelësin (ID, paketa, versioni) dhe numërohen veçmas për OS dhe aplikacion.

- Trivy ekzekutohet me --skip-db-update pas një shkarkimi të vetëm → i njëjti snapshot.

Gati kur: run_all.sh pilot përfundon pa ndërhyrje dhe prodhon CSV-të.

## Faza 5 — Pilot evaluation

Qëllimi: të gjenden gabimet e setup-it para matjeve kryesore.

- scripts/run_all.sh pilot (3 përsëritje, 15 s ngrohje, 20 s matje).

- Kontrolloni: a ka failures.log? a ka OOMKilled=true (load/state_*)? a po arrin autocannon të ngopë CPU-në (CPU ~100% të kufirit)? a ka shumë variancë në nisje?

- Rregulloni parametrat (numri i lidhjeve CONNS, endpoint-i ENDPOINT, kufiri i RAM-it) vetëm këtu; pastaj i ngrini.

- Provoni 3 skenarët e diagnostikimit (fault.sh config|permissions|connectivity <variant>) së paku një herë për të parë që kriteri i suksesit funksionon.

- Ruani rezultatet e pilotit veçmas (results/pilot) dhe shkruani 5–10 rreshta: çfarë u gjet, çfarë u ndryshua, parametrat përfundimtarë. Kjo bëhet seksioni "Pilot" i metodës në punim.

Kujdes për Trivy: Fiksoni DB-në pas pilotit dhe mos e përditësoni më deri në fund.

## Faza 6 — Eksperimentet kryesore

- scripts/run_all.sh main (10 përsëritje, 30 s ngrohje, 60 s matje). Kohëzgjatja: rreth 10 × 3 × ~100 s ≈ 50–60 min për ngarkesën + nisjet.

- Diagnostikimi (matja e operueshmërisë), me dy persona:

  - Personi A ekzekuton fault.sh <scenario> <variant> pa i thënë B-së çfarë është.

  - Personi B ka kufizimet: fillon me docker logs, docker inspect, docker exec (nëse ka shell); regjistron kohën, hapat, mjetet te scripts/diagnosis_log_template.csv.

  - Nëse B ka nevojë për mjet të jashtëm (host tool, helper container, imazhi distroless-debug), shënojeni në kolonën external_help_needed.

  - Ndryshoni renditjen e imazheve ndërmjet skenarëve dhe, nëse mundeni, ndërroni rolet A/B (ky është kontrolli për efektin e përvojës).

- Ruani gjithçka — edhe dështimet. Mos fshini ekzekutime "të këqija" pa shënuar arsyen.

Gati kur: results/main/ ka 10 përsëritje për secilin variant dhe 9 rreshta të diagnostikimit.

## Faza 7 — Analiza

- Tabela 1 — Përbërja & siguria: komponentët (OS/npm), dobësitë sipas seriozitetit (OS vs aplikacion), mjetet e pranishme.

- Tabela 2 — Madhësia & nisja: madhësia (MB), mediana + IQR e startup_ms.

- Tabela 3 — Performanca: rps, p50/p99 latencë, CPU%, RAM (MiB), gabime.

- Tabela 4 — Diagnostikimi: për çdo skenar × imazh: sukses, kohë, hapa, ndihmë e jashtme.

- Grafikë: bar chart i dobësive (OS vs app), box plot i startup_ms, bar chart i rps me intervalet; mjafton Matplotlib.

- Interpretimi i lidhur me RQ1–RQ3:

  - RQ1 → Tabela 1; RQ2 → funksionalitet + Tabela 4; RQ3 → Tabelat 2–3.

  - Diskutoni rezultate të papritura (p.sh. Alpine nuk është gjithmonë më i shpejtë; Distroless mund të ketë 0 dobësi OS të raportuara pasi Trivy sheh më pak paketa, por kjo nuk do të thotë "i sigurt").

- Kufizimet (nga Faza 1): një aplikacion, një host, numri i dobësive është tregues jo provë shfrytëzueshmërie, diagnostikimi varet nga operatori, versionet e Node.js nëse dallojnë.

## Faza 8 — Punimi IEEE (6–8 faqe, LaTeX/Overleaf)

Struktura e kërkuar nga plani: Introduction → Background & Related Work → Method → Results & Discussion → Conclusion.

| Seksioni | Përmbajtja | Burimi |
| --- | --- | --- |
| Abstract (150–200 fjalë) | problemi, metoda, 2–3 gjetje kryesore | në fund |
| I. Introduction | problemi, gap-i, RQ, kontributi | Faza 1 §1, §3, §4 |
| II. Related Work | 5 punimet + dokumentacioni teknik | Faza 1 §2 (rishkruaj, mos kopjo) |
| III. Method | aplikacioni, 3 imazhet, kushtet e kontrolluara, metrikat, procedura, piloti | Faza 1 §5 + Faza 2–5 |
| IV. Results & Discussion | Tabelat 1–4, grafikët, interpretimi, kufizimet | Faza 7 |
| V. Conclusion | përgjigja direkte te RQ-ja kryesore | në fund |
| References | IEEE, DOI-t | Faza 1 |

Këshilla: shkruani III Method menjëherë pas pilotit; IV pas eksperimenteve. Përdorni template-in IEEE conference në Overleaf (IEEEtran, \documentclass[conference]{IEEEtran}). Deklaroni përdorimin e AI në seksionin e falënderimeve/deklaratës sipas rregullit të profesoreshës.

## Faza 9 — Prezantimi dhe dokumentimi

- Slajdet (~10–12): problemi → gap → RQ → metoda (diagram i skemës) → kushtet e kontrolluara → rezultatet (3–4 grafikë) → diagnostikimi → kufizimet → përfundimi.

- README.md (në rrënjë të repos): mjedisi, varësitë, si ekzekutohet run_all.sh, ku dalin rezultatet. (Ekziston një skeletë.)

- CONTRIBUTIONS.md: kush bëri çfarë (Bleron, Donart, Edison). Çdo anëtar duhet të kuptojë gjithë projektin.

- Repo në GitHub (10% e notës është kodi): commit të pastër, results/ me të dhënat e papërpunuara, pa sekrete.

Ndarje e propozuar e punës (ndryshojeni sipas dëshirës): A — mjedis, aplikacion, imazhe; B — skanimi, SBOM, analiza e sigurisë; C — ngarkesa, matjet, grafikët; të tre — diagnostikimi dhe shkrimi i seksioneve.

## Faza 10 — Kontrolli përfundimtar

- ☐ Paper PDF 6–8 faqe, IEEE format, referenca me DOI, nuk ka tekst të kopjuar.

- ☐ Slajdet PDF/PPTX.

- ☐ Repo / ZIP: kodi, results/, README, CONTRIBUTIONS.

- ☐ Ekzekutim i pastër: git clone + udhëzimet e README prodhojnë rezultate.

- ☐ Çdo numër në paper përputhet me CSV-të.

- ☐ Rezultatet e pamënjanueshme (të papritura) janë raportuar.

- ☐ Versionet (Node, Docker, Syft, Trivy, DB) janë shkruar në paper.

- ☐ Deklarata për AI.

- ☐ Një anëtar dorëzon për grupin, me emrat e të gjithëve, sipas konventës së emrave të profesoreshës.